奈義町

内部事務システム構築業務

調達仕様書

令和５年６月

－　目次　－

1.1	背景	2

1.2	目的	2

1.3	システム導入の基本方針	2

2	業務の概要	4

2.1	システムの概観	4

2.2	業務の範囲	4

2.3	スケジュール	4

2.4	システムの前提条件	5

3	システム要件	6

3.1	業務機能要件	6

3.2	システム構成	7

4	移行要件	10

4.1	移行方針	10

4.2	データ移行	10

4.3	業務移行	11

4.4	システム切替	11

5	業務遂行体制	12

5.1	プロジェクト管理	12

5.2	運用設計	13

5.3	検証の実施	13

5.4	研修	14

6	保守	15

7	成果物	16

7.1	ハードウェアおよびソフトウェア	16

7.2	ドキュメント	16

7.3	検収	17

7.4	納品場所	17

8	その他の要件	17

8.1	開発環境	17

はじめに

｢奈義町　内部事務システム構築業務調達仕様書｣(以下、｢本仕様書｣という。)は、内部事務システム(以下、｢次期システム｣という。)導入にあたっての実現すべき具体的な機能及び制限事項等の前提条件を定義するものである。

  - 背景

本町が現在使用している財務会計システム（以下、「現行システム」という）は、初期導入から６年が経過しておりペーパレス化や電子決裁に対応していないといった課題を抱えている。また、本町では文書管理業務及び庶務事務業務についてはシステムを用いずに運用しており、業務効率の向上が課題である。

  - 目的

新たな制度改正や法改正に柔軟かつ安価に対応でき、また、現行システムでは実現できていない事務処理のＩＴ化により、「事務の効率化」、「ペーパーレス化」、「記入ミスや不正防止」等を図ることを目的として、財務会計、文書管理、庶務事務、電子決裁、グループウェアシステムの構築を行う。

  - システム導入の基本方針

次期システムの導入に向けた基本方針は以下のとおりである。

(1)パッケージソフトウェアの活用

パッケージソフトウェア(以下、｢パッケージ｣という。)を活用することで品質を確保し、短期間かつ低コストでのシステム導入を図る。また、各サブシステムの操作性、運用管理、データの一元管理を基本とすることで、利用者の円滑な運用を実現するものとする。

(2)カスタマイズ対応の抑制

パッケージが保持する標準機能を有効に活用することを原則とし、カスタマイズ対応は極力抑制することで、今後のバージョンアップや制度改正等の維持運用に要するコスト及び保守費用の抑制を図る。

(3)セキュリティの確保

セキュリティの確保されたLGWANNWかつ、LGWAN－ASPを活用する。

ユーザ認証により不正アクセスを防止し、利用者に応じてシステム操作権限を厳密に設定することにより、情報セキュリティの確保を図る。

(4)職員が使いやすいシステム

公文書の起案や電子決裁処理など職員が日々利用するため、メニュー構成や操作画面など直感的に操作が分かる構成とし、誰でも簡単に入力できる操作性の高いシステムを構築する。

(5)導入後のコスト低減案

受託者においては、次期システム導入後、どのような手法や運用を行うことで継続的なコストの低減が可能になるか、コスト低減策についても具体的に提案すること。

(6)全システムがWeb型のシステム

職員端末関知の容易性や将来的に検討される他システムとの連携を考慮して、親和性の高いWeb技術により構築されたパッケージシステムであること。全ての機能がWeb型で実現可能とし、庁内で利用しているクライアント端末にはシステム専用のプログラムを組み込まなくても、Microsoft Edgeが組み込まれていれば、システムが利用できるWeb型のシステムであること。

- 業務の概要

  - システムの概観

本業務の導入対象となるシステムはLGWAN-ASPを利用したクラウド型サービスとする。

システムイメージは以下の図であり、構築範囲は図のデータセンターとすること。

奈義町庁内

サーバ

LGWAN

財務会計システム

文書管理システム

庶務事務システム

電子決裁システム

グループウェアシステム

サーバ

メールサーバ

図2-1　システム概観図

  - 業務の範囲

本業務の調達範囲は以下のとおりとする。

なお、各内容の詳細については本仕様書内の該当箇所を参照すること。

表　2-1　委託範囲となる業務

| 項 番 | 業務の範囲 |
| --- | --- |
| 1 | 構築業務 |
| 2 | ハードウェア・ソフトウェア調達業務 |
| 3 | データ移行業務（文書管理、庶務事務、認証決裁は移行対象外） |
| 4 | 研修業務 |
| 5 | 保守業務 |

  - スケジュール

契約締結から本稼動までを目的とした次期システム構築業務にかかるマスタスケジュール及び各工程単位の詳細な作業スケジュールについて提案すること。

なお、作業工程単位における本町と受託者との役割分担についても明確に記載すること。

また、次のとおり次期システムにかかる導入スケジュール案を示す。

≪導入スケジュール案≫

| 年 月 | 内 容 |
| --- | --- |
| 令和5年7月中旬 | 契約の締結 |
| 契約締結日～令和6年3月末 | システム開発（設計、開発、移行含む） |
| 令和6年1月～令和6年2月末 | システム総合運用試験、研修、稼動準備 |
| 令和5年12月～ | 仮稼働：財務会計（予算編成機能） |
| 令和6年3月 | 職員研修 |
| 令和6年4月 | 本稼動：財務会計（予算執行他） 文書管理、庶務事務、電子決裁 グループウェア |

  - システムの前提条件

(1)システム動作環境

OSは、オープン系のOS(Linux、Windows等)を採用すること。

原則として、端末側にプログラム等のインストールやWebブラウザへのプラグイン等のインストールが不要なWebシステムであること。

(2)ネットワーク接続

現行のLGWANネットワークを使用することを前提とし、ネットワークの有効活用によるシステム運営に係る経費の節減、安定的機能の提供、集中管理等による運用経費の削減を図ること。

(3)利用端末

次期システムを利用する端末は、各職員へ配備済みのLGWANネットワークに接続する端末を利用すること。次期システムを利用する端末台数は200台とする。主要端末の仕様及び主なソフトウェアは以下のとおりである。

表2-2　主要端末の仕様及び主なソフトウェア

| 機種 | ディスクトップPC | ノートPC |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows10 | Windows10 |
| Webブラウザ | Microsoft Edge | Microsoft Edge |

(4)システム利用者

奈義町正規職員、会計年度任用職員、教職員

- システム要件

- 次期システムに必要な機能について、標準機能及びカスタマイズ機能等にて構築を行うこと。

- また、以下の要件を十分に考慮した考え方、効率的な手法について提案すること。

  - 業務機能要件

(1) パッケージ標準機能の活用

制度改正等に伴うシステム機能の追随の迅速化、運用コストの低減を図るため、カスタマイズ対応は極力行なわない。

導入するパッケージの標準機能を原則として有効活用するため、標準機能に適応しない業務要件について、代替策による運用も検討すること。

(2) 関係法令等への準拠

各業務機能は、関係法令等に準拠した運営ができることを前提とする。

なお、システム稼動前に制度改正等が発生した場合は、施行日までに対応すること。

(3) 機能の詳細

機能の詳細は、別紙１｢業務別機能要件書(財務会計システム)｣、別紙２｢業務別機能要件書(文書管理システム)｣、別紙３｢業務別機能要件書(庶務事務システム)｣、別紙４｢業務別機能要件書(電子決裁システム)｣、別紙５「業務別機能要件書(グループウェアシステム)」、別紙６「業務別機能要件書(全システム共通)」に示す。また、その他機能の提供が可能であれば、その機能の提案を求めるものであり、その定義については、以下のとおりである。

なお、システム上で管理しているデータについては、柔軟なデータの外部出力及び二次活用ができること。

必須機能

システムに求める必須の機能として定義する。パッケージ標準機能の過不足について、オプション機能の追加やカスタマイズ等による対応を検討し提案すること。

その他機能

パッケージ標準機能の範囲内で、必須機能に提示したもの以外のその他補助的な機能や業務効率、コスト削減等に効果があると判断する機能が提供可能な場合は、その機能を提案すること。

(4) 業務別の導入方針

機能の詳細は、別紙１｢業務別機能要件書(財務会計システム)｣、別紙２｢業務別機能要件書(文書管理システム)｣、別紙３｢業務別機能要件書(庶務事務システム)｣、別紙４｢業務別機能要件書(電子決裁システム)｣、別紙５「業務別機能要件書(グループウェアシステム)」、別紙６「業務別機能要件書(全システム共通)」に示す。また、その他機能の提供が可能であれば、その機能の提案を求めるものであり、その定義については、以下のとおりである。

        - 財務会計システム

システム管理、予算編成、執行管理、起債管理、資金管理・預金管理

決算統計、源泉徴収、旅費管理、契約管理、業者管理、共通経費管理、

備品管理、公有財産管理、基金管理

        - 文書管理

収受、起案、供覧、決裁（紙決裁、電子決裁）、完結、保管、保存（延長・廃棄）

貸出、公文書館移管、情報公開請求用の公開用データ抽出

        - 庶務事務

勤休管理(出退勤管理等)

申請機能(時間外申請、休暇申請、特殊勤務申請、出張申請、通勤申請、扶養親族申請

住居申請、給与口座変更申請、氏名・住所変更申請、年末調整申請、

給与明細申請、源泉徴収票)

        - 電子決裁

電子決裁

        - グループウェア

ポータル、ユーザ管理、メール（共有メールを含む）、回覧板、電子掲示板、施設予約、スケジュール、アドレス帳、TODOリストなど

        - 各システム共通

動作環境、システム間連携、職員情報管理

  - システム構成

システム構成要件について、基本的な考え方は以下のとおりである。

なお、詳細については、要件分析・基本設計工程において本業務受託者と協議のうえ決定する。

- ハードウェア　※クラウドサービスに於ける条件は以下の通りとする

(1)基本要件

各ハードウェアの選定にあたっては、安全性、信頼性、可用性、汎用性、拡張性を考慮し、また、システムのデータ消失を防ぐ為に磁気ディスク装置を多重化する等の措置を講じること。

（2）バックアップ要件

ハードウェア及びソフトウェア障害時の迅速な対応を目的とし、速やかなバックアップ・復元ができる機能を持つこと。

また、その際に運用停止時間を最小限に留めるよう配慮すること。

バックアップについては、システムの安定稼動、安全性を維持するため夜間自動実行とすること（スケジュールは変更できること）。

また、任意にバックアップを取得することもできること。

（3）無停電電源装置

停電や瞬断に備え、各サーバ等に対して無停電電源装置を介して電力供給を行なえること。各サーバ等は自動停止（自動シャットダウン）を行なえること。

また、自動停止開始までの時間はサーバごとに設定可能であること。

（4）ディスク容量

同規模の自治体への導入実績等を参考とし、本システムを５年間以上運用できることを想定した上で、必要十分な容量を確保すること。

ａ）職員数　　　：　204名

ｂ）人口　　　　：5,702名（R5.4.1時点）

- ソフトウェア

（1）基本要件

オープンかつ国際的な標準の技術を採用した適切なソフトウェアを採用すること。

運用管理ソフトウェアを導入し、システム全体を一体的に運用・管理できるようにすること。

- 性能要件

- （1）レスポンス

各システムについて、利用職員数を考慮し、業務ピーク時においても業務遂行に支障をきたさない性能を確保すること。

システムライフサイクルにおいて、データ量の増加、接続端末の増加を想定し、安定的レスポンスを確保すること。

- （1）システム要件

業務に関連するイベントに基づく業務バッチ処理及びシステム管理（データバックアップ、システム更新等）に関連する作業について、翌日の業務処理に影響を与えない範囲で処理が終了すること。

- ネットワーク

現行のネットワークを使用してLGWAN経由で各システムへアクセスするものとする。

- セキュリティ要件

システムの脅威に対する対策として、以下の要件を満たすこと。

(1)アクセス管理

本システムの利用者に対してはログイン認証を行い、ユーザ登録された利用者以外の者による不正アクセスを防止する対策を講じること。

(2)ウィルス対策

クラウドサービスで提供するサーバについてはウィルス対策を行うこと。

- 信頼性

- (1)安定稼動

円滑な業務遂行のために安定したシステム機能を提供し、システム規模の拡大、分散処理による負荷分散、リスク分散を考慮した冗長的な機器構成とすること。

(2)復旧時間

復旧時間については、通常の障害であれば数時間程度、ハードウェアの重度障害については、１日程度で復旧可能なレベルを確保すること。

- セットアップ

- 受託者において実施するセットアップ作業について以下に示す。

- (1)システムのセットアップ

本調達にて受託者が調達する全てのハードウェア、ソフトウェアのセットアップを受託者において実施すること。

- 移行要件

- 財務会計システムについては次期システムへのデータ移行作業を実施すること。

- 以下の要件を十分に考慮した受託者の考え方、効率的な手法について提案すること。

  - 移行方針

  - 現行システムで管理するデータの取り扱い

現行システムで管理するデータは、次期システムへ機械的な移行処理を行なうことを基本とする。また、財務会計システムで管理する移行対象データ及び移行作業内容と作業分担を4.2データ移行にて定義する。尚、グループウェア及び今回新たに導入する文書管理、庶務事務、電子決裁はデータ移行を行わないものとする。

  - データ移行

  - 現行システムで管理するデータ

(1)移行データの範囲

財務会計システム

・予算編成/予算管理：会計・科目情報、前年度予算額、

前々年度決算額(過去の予算データは対象外)

・歳入管理/歳出管理：債権債務者情報、金融機関情報

・起債管理：起債マスタ、パラメータ(償還済データは対象外)

(2)主な作業内容及び作業分担

データ移行に関する主な作業内容及び作業分担は、次のとおりとすること。

表4-2　主な作業内容及び作業分担

| No. | 作業内容 | 作業 分担 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 奈義町 | 既設ベンダ | 構築ベンダ |
| 01 | 移行データの準備、設計 |  |  |  |
|  | ・移行データの解析(レイアウト設計、項目意味定義) | ○ | ◎ | ○ |
|  | ・移行データの抽出(移行リハーサル用のデータ抽出を含む) |  | ◎ |  |
|  | ・移行手順、移行方法の設計 | ○ | ○ | ◎ |
| 02 | 新システムへの登録 |  |  |  |
|  | ・移行データの登録(コンバージョン、コード変換、プログラム作成) |  |  | ◎ |
|  | ・新項目の設定(オンライン入力、データパンチ入力) | ◎ |  | ○ |
|  | ・移行リハーサル作業 | ○ | ○ | ◎ |
| 03 | 移行処理の結果検証 |  |  |  |
|  | ・移行検証用資料作成(データ出力、リスト作成) |  |  | ◎ |
|  | ・移行結果検証 | ◎ |  | ○ |

※1　作業分担の凡例　◎：主管、○：支援

※2　主管 ：作業の実施において必要な情報を集め、検討や調整を実施する。

また、作業のアウトプットとなるドキュメントを提供または作成する。

※3　支援 ：作業のアウトプットのレビュー、情報提供等、主管と連携し支援する。

  - 業務移行

次期システムを利用した業務への移行にあたっては、現行システムによる業務処理を適切に引き継ぐとともに、現行システムによる業務と次期システムによる業務の整合性を図るよう、各種調整を行なうこと。

  - システム切替

システムの移行作業を安全かつ円滑に行なうため、移行計画を策定し提案すること。また、移行リハーサルを実施し、不具合データの確認検証や移行プログラムの走行確認を行ない、安全かつ確実にシステム切替を行なうこと。

次期システムへ移行する過渡期について、暫定的な業務運用が必要であれば、あらかじめ運用方法を考慮しておくこと。

- 業務遂行体制

次期システムは、本町の基幹となる極めて重要な業務を行うためのシステムであり、一切の遅延は許されないことを認識すること。

また、受託者においては、本業務の契約締結後直ちに作業を開始できる体制を整え、契約満了までの間、滞りなく作業を進められるプロジェクト体制を確立すること。

なお、次期システムの導入及び現行システムからの移行に際しては、事前に計画するスケジュールに沿って安全かつ確実に行ない、日常業務に影響を及ぼさないようにする必要があることを認識すること。

上記を可能にするための方策の提案を求めるにあたり、以下に本町が考えるプロジェクト管理に関する基本要件を示す。

これらの基本要件を十分に考慮し、迅速かつ確実に本業務を遂行するための考え方、プロジェクト管理手法について提案すること。

  - プロジェクト管理

システム開発の実施にあたり、以下の要件を踏まえてプロジェクト業務の管理を行うこと。

なお、「PMP（Project Management Institute）」または「IPAプロジェクトマネージャ」の資格を有し、適切にプロジェクト管理が可能な人員を管理者として配置すること。

(1)プロジェクト計画

プロジェクト業務の着手に先立ち、本仕様書に基づき適切なプロジェクト実施計画書を作成し、町の承認を得ること。また、プロジェクト実施計画書に基づき、業務を円滑に進めること。

(2)進捗管理

プロジェクト業務の進捗状況を管理すること。

進捗に遅延が生じた場合は、町と協議し、速やかに対策を講じること。

(3)定例協議会の実施

次期システム構築に向けた町との定期的な協議会を主催し、プロジェクト業務の進捗状況や課題等の検討状況を報告すること。

定例協議会の開催後１週間以内に議事録を作成し、町の承認を得ること。

(4)関係業者との調整

データ移行やネットワーク接続等における関係業者との調整をスムーズかつ確実に行うこと。関係業者との調整事項については、本業務の業者決定後に協議することとする。

  - 運用設計

- 次期システムの運用設計について、以下の基本要件を十分考慮して受託者における考え方、効率的な手法について提案すること。

(1)基本要件

次期システム導入に伴い、業務構成・業務フロー・作業連携・データ連携等についての分析、整理、構築を行うこと。また、次期システムの標準機能で対応可能な部分を明確に示すこと。

①運用設計には、本町及び関係業者まで含めること。

②問題発生時の運用を含めること。

③業務全体としての効率化を図ること。

  - 検証の実施

本稼動に向けて本町職員に多大な混乱が発生することが予想されるため、円滑に次期システムを利用できるよう十分に総合検証を受託者が中心となって実施すること。

なお、本町職員も検証の協力はするが、現在の日常業務も重要であることも念頭におくこと。

これらの内容を考慮し、混乱の無い円滑な本稼動を迎える為の手法、考え方について提案すること。

次に本町が考える検証に関する基本要件を示す。

(1)次期システムに実装する機能ごとに検証を実施、機能の仕様について、本町の承認を得ること。

(2)現行システムからのデータ移行については、既設ベンダとの調整を図り、作業のアウトプットとなるドキュメント等を作成したうえで検証を実施し、本町の承認を得ること。

(3)品質を確保するため、作業工程の区切りで成果物に対する検証を実施し、本町の承認を得ること。

  - 研修

本町、管理者職員及び利用者職員に対して運用教育を実施すること。また、必要に応じて説明会等を実施すること。

以下の要件を十分に考慮して受託者における考え方、効率的な手法について提案すること。

- 操作マニュアル

(1)システム利用者向け操作マニュアルの作成

次期システム利用対象の職員用の端末操作マニュアルを作成すること。各画面ごとの操作内容が記載されたオンラインヘルプ(ヘルプボタンを押下することで、その画面の処理手順が展開される機能)を実装している場合は、これを使用する。

業務処理、研修教材及び機能説明に十分利用できるものとして、各機能単位に操作種類、対象者、手順、入力方法及びメッセージ等の詳細を明確に記述するものとする。

(2)システム管理者向け操作マニュアルの作成

システム利用者サイドの管理者として、システムの保守・運用業務を行なうために必要な作業の流れや手順、ツールの操作方法等の詳細説明がすべて記述されたマニュアルを作成すること。なお、障害時の連絡方法・緊急対処方法等については必ず明記すること。

- 操作研修(システム利用者、システム管理者)

システム利用者やシステム管理者を対象とした実機による操作研修について、本業務受託者が中心となって行なうこと。なお、想定している研修は、以下のとおりであるが、具体的な研修内容や実施対象範囲、実施期間等については、町と別途協議の上決定すること。

(1)研修

①システム利用者向け研修

端末を使用し、全職員を対象に２回程度に分ける。

②システム管理者向け研修

端末を使用し、システム単位で1回（2名）程度想定

(2)研修環境

研修場所、研修用端末については、本町にて準備する。この他に必要となる備品及び説明会資料の作成費用等については、原則、受託者の負担において準備すること。

なお、端末等についてのセットアップ・設置等がある場合は、受託者において行なうこと。

- 操作支援

システム利用者やシステム管理者を対象とし、操作が不明な場合等に自己解決を行うことのできるチャットボット等の仕組みを準備すること。

- 保守

(1) 保守期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とする。

(2) 保守時間

原則：平日8:30～17:15とする。

(3) 保守対象

原則、受託者が納品する財務会計、文書管理、庶務事務、認証決裁のパッケージソフトを保守対象とする。

(4) 問い合わせへの対応

本町職員からの電話・メール等による問い合わせに対して、柔軟かつ迅速に対応すること。

(5) ソフトウェアのバージョンチェック

パッチ情報及びバージョンアップ情報を確認し、調査検討を行い、本町と協議すること。

また、本町が必要と認めた場合は、パッチ・バージョンアップを実施すること。

- 成果物

本業務で求める成果物は、以下のとおりである。

  - ハードウェアおよびソフトウェア

  - ハードウェア

クラウドサービスに必要なすべてのハードウェア 一式

- ソフトウェア

プロダクトソフトウェア(OS、ミドルウェア、パッケージ等) 一式

カスタマイズソフトウェア 一式

※カスタマイズに関する著作権は、原則として本町に帰属するものとする。

尚、本町に著作権を帰属した成果について、本業務受託者が複製、改変等

を実施する際には、本町に事前の承諾を得ることにより、この成果を第三者

に販売、使用許諾(再使用許諾を含む。)等を行えるものとする。

  - ドキュメント

各ドキュメントについて、以下のとおり想定しており、詳細については、本業務受託者と別途協議のうえ決定する。

ドキュメントは原則としてMSオフィスで作成すること。

電子媒体2部及び紙媒体2部を納品すること。職員研修時に必要な操作マニュアル等については、電子媒体での提供で可とする。なお、電子媒体には、プロジェクト名、受託事業者名、納品期日等を記載すること。

なお、ドキュメントに変更等があった場合については、随時、受託者の負担において更新を行うものとし、本町が要求する都度、差し替えではなく、関係ドキュメントのすべてを再提出すること。

○各種計画書　一式

プロジェクト実施計画書、移行計画書、研修計画書等

○各種設計書 一式（カスタマイズ分のみ対象）

基本設計書、詳細設計書、システム設計書、運用設計書等

○各種試験書 一式

試験計画書、試験仕様書、試験報告書等

○各種マニュアル 一式

運用マニュアル、操作マニュアル等（電子媒体で可）

○ネットワーク設計図 一式（調達範囲のみ対象）

○その他必要資料 一式

  - 検収

「7　成果物」に掲げる資料を提出し、本町の了承を得ることをもって、検収の完了とする。

  - 納品場所

- 奈義町役場

- 契約期間等

  - 契約方法

- 本契約はリース契約とする。

  - 契約期間

- 契約締結日から令和11年3月31日までとする。

  - 支払い期間等

- 令和6年4月1日からから令和11年3月31日までの毎月払いとする。

- その他の要件

  - 開発環境

- 開発環境は、原則として本業務受託者が準備すること。